ПЕРЕЛІК

об’єктів будівництва комунальної власності,

які передбачається фінансувати за рахунок бюджетних коштів

| № з/п | Найменування об’єкта та його місцезнаходження | Рік початку і закінчення будівництва | Проектна потужність, відповідні одиниці | Кошторисна вартість, тис. грн. |  | 2013 рік |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | Орієнтований залишок на 01.01.13 року | потреба у фінансуванні (тис. грн.) | Введення в експлуатацію одиниць |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Освіта |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Завершення будівництва громадського комплексу „Школа - дитячий садок” с. Рованці | 2004-2013 | 148 учн. м. 88 дітей | 20 983,00 | 10 803,2 | 10 803,2 | 148 учн. м. 88 дітей |
| 2. | Завершення будівництва ДНЗ с. Смолигів | 2008-2013 | 35 місць | 3 425,2 | 1 220,8 | 1 220,8 | 35 місць |
| 3. | Завершення будівництва ЗОШ І-ІІІ ст. с. Боратин | 2009-2013 |  | 20 000 | 5 250 | 5 250 | – |
| 4. | Будівництво ЗОШ с. Гаразджа | 2009-2014 | 198 учн.м. | 17 906 | 17 906 | 8 953 | – |
| 5. | Реконструкція ДНЗ с. Радомишль | 2013 | 90 місць | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 90 місць |
| 6. | Ремонт дитячо-юнацької спортивної школи | 2008-2013 | – | 500 | 176,5 | 176,5 | – |
| 7. | Будівництво ДНЗ в смт Торчин | 2012-2014 | 150 місць | 14 002 | 14 002 | 7000 | – |
| 8. | Будівництво ДНЗ в с. Крупа | 2012-2014 | 105 місць | 13 049,47 | 13 049,47 | 6 524,735 | – |
| 9. | Реконструкція цокольного приміщення ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Боголюби під гімнастичний зал та майстерні | 2013 | – | 2204,7 | 2204,7 | 2204,7 | – |
| 10. | Реконструкція частини приміщення Боголюбської ЗОШ під ДНЗ | 2012-2013 | 42 місця | 868 | 300 | 300 | 42 місця |
| 11. | Реконструкція ДНЗ с. Коршів | 2013 | 25 місць | 281,6 | 281,6 | 281,6 | 25 місць |
|  | Всього | – | – | 94 719,97 | 65 473,47 | 42 993,735 | – |
|  | Охорона здоров’я |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капітальний ремонт хірургічного відділення Луцької ЦРЛ | 2013 | – | 500 | 500 | 500 | – |
|  | Всього | – | – | 500 | 500 | 500 | – |
|  | Культура |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкції приміщень районного будинку культури та центральної районної бібліотеки | 2007-2014 | 265 місць | 1 751 | 460 | 140 | – |
|  | Всього | – | – | 1 751 | 460 | 140 | – |
|  | Комунальне господарство |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Будівництво очисних споруд в с. Маяки | 2007-2013 | 200 м куб/добу | 1 500 | 1 250 | 600 | 200 м куб/добу |
| 2. | Реконструкція каналізаційних очисних споруд в смт Торчин | 2004-2013 | 70 м куб/добу (І черга) | 1 500 | 500 | 500 | 70 м куб/добу (І черга) |
| 3. | Завершення будівництва підвідного газопроводу до с. Лаврів | 2008-2013 | 3,8 км | 1 638 | 1 437 | 1 437 | 3,8 км |
| 4. | Капремонт станції біологічної очистки води смт Рокині | 2012-2013 | 200 м куб/добу | 150 | 15 | 15 | 200 м куб/добу |
| 5. | Оптимізація системи водопостачання і будівництво станції знезалізнення питної води в селі Полонка | 2013 | – | 299 | 299 | 299 | – |
|  | Всього | – | – | 5087 | 3501 | 2851 | – |
|  | Всього по району | – | – | 102057,97 | 69 934,47 | 46 484,735 | – |