Додаток 1

до районної цільової програми

„Питна вода 2013-2015”

ПАСПОРТ

районної цільової програми „Питна вода 2013-2015”

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Луцька райдержадміністрація |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Розпорядження голови райдержадміністрації від 01 жовтня 2013 року № 292 „Про проект районної цільової Програми „Питна вода 2013 – 2015” |
| 3. | Розробник програми | Відділ розвитку інфраструктури, житлово-комунального господарства, будівництва та з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації |
| 4. | Співрозробники програми | відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | відділ розвитку інфраструктури, житлово-комунального господарства, будівництва та з питань надзвичайних ситуацій, відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації, сільські та селищні ради |
| 6. | Учасники програми | підприємства ВУЖКГ району, сільські та селищні ради, Луцьке міськрайонне управління Головного управління Держсанепідслужби у Волинській області. |
| 7. | Термін реалізації програми | 20013 - 2015 роки |
| 7.1. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) | - |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | Районний бюджет, бюджети сільських та селищних рад. |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, (тис.грн) у тому числі: | 6980,00 |
| 9.1. | кошти районного бюджету | 200,00 |
| 9.2 | кошти сільських та селищних бюджетів | 120,00 |
| 9.3 | кошти обласного та державного бюджетів | 3 400,00 |
| 9.4 | кошти інших джерел | 3260,00 |

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради

від 10.10.2013 № 26/11

Районна цільова Програма
„Питна вода 2013-2015”

1. Загальні положення

Районна цільова програма „Питна вода 2013-2015” (далі - Програма) розроблена відповідно до Загальнодержавної програми „Питна вода України” спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення району якісною питною водою відповідно до Закону України „Про питну воду та питне водопостачання” .

Забезпечення населення району якісною питною водою є одним з пріоритетних завдань, розв'язання якого необхідне для збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення.

Розроблення Програми обумовлено:

- незадовільним екологічним станом підземних  джерел питного водопостачання;

- потенційною загрозою ускладнення санітарно-епідемічної ситуації внаслідок низької якості питної води;

- незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів систем питного водопостачання та водовідведення;

- застосуванням застарілих технологій та обладнання в системах питного водопостачання та водовідведення населених пунктів;

- високою енергоємністю централізованого питного водопостачання та водовідведення;

- недостатністю використання розвіданих запасів та перспективних ресурсів підземних вод для питного водопостачання населення;

- обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання та водовідведення.

2. Сучасний стан водопровідно-каналізаційної мережі

та якості питної води

В районі централізоване водопостачання та водовідведення здійснюється за рахунок основних засобів комунальних підприємств та засобів комунальної власності громад та організацій.

Зокрема, станом на 05 вересня 2013 року в районі функціонувало 6 житлово-комунальних підприємств, які надають послуги з водопостачання та водовідведення. Економічні показники даних підприємств мають наступний вигляд :

- фактична протяжність водопровідних мереж, які обслуговуються даними підприємствами складає 185,6 км, з них аварійні 42,57 км;

- каналізаційних мереж 24,37 км, з них аварійні - 7,65 км;

- кількість каналізаційно-насосних станцій - 4;

- кількість очисних споруд - 9;

- кількість артезіанських свердловин - 20;

- кількість водонапірних веж - 20;

Загальна кількість абонентів, які користуються послугами ВУЖКГ по водопостачанню та водовідведенню складає 6345, з них обладнаних лічильниками обліку споживання води - 673.

Поступово збільшується кількість абонентів, які приєднуються до водопостачальних мереж, що належать місцевим громадам та підприємств не комунальної власності. В даній сфері однією з головних проблем є неврегульованість відносин. Часто послуги з водопостачання не оплачуються абонентами та не здійснюється контроль за належним додержанням санітарних та екологічних стандартів.

Найважливішими проблемами в сфері водопостачання та водовідведення є те, що більшість основних засобів уже повністю проамортизовано і вони є морально і фізично застарілі, що призводить до підвищених витрат, електричної енергії та збільшення собівартості перекачування стоків. В аварійному стані перебувають каналізаційні мережі, мають місце значні втрати в системах водопостачання.

Враховуючи те, що вартість електричної енергії є основною складовою собівартості води господарсько-питного призначення, енергозбереження є однією з основних проблем модернізації системи питного водопостачання. Успішне розв'язання цієї проблеми дасть змогу не лише зекономити кошти для інвестування розвитку системи питного водопостачання, а й упорядкувати в подальшому тарифи на питну воду у бік їх зниження.

Крім того, важливою проблемою в районі є відповідність води, яка постачається споживачам державним стандартам. Особливо гостро стоїть питання з нормативним вмістом заліза у воді питній. Так як приклад в смт Рокині при перевірці ДП „Волинський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації” стану додержання стандартів, норм і правил щодо питної води у  смт Рокині.

Аналогічна проблема спостерігається на територіях багатьох сільських рад району. Проблеми водопостачання населення та якості питної води мають не лише районне, а й загальнодержавне стратегічне значення і потребують комплексного вирішення.

На виконання районної цільової Програми „Питна вода 2007 – 2009 років” було побудовано і введено у експлуатацію 27 км водогону по селах Боратин, Новостав, Рованці (проведено повну заміну водопровідної мережі, збудовано водопровід від мереж м. Луцька в с. Рованці, вказані села користуються питною водою, яка проходить підготовку на станціях м. Луцька - відповідно якість її стала задовільною у порівнянні з минулими роками (відмічався підвищений вміст заліза, незадовільна органолептика). Побудовано гілку водогону до школи в с. Рованці. Підключено до нового водогону школу с. Боратин, амбулаторію, спортивний комплекс. Введено в експлуатацію каналізаційно-насосну станцію з напірним колектором від школи с. Рованці до  м. Луцька.

Найважливішими проблемами в сфері водопостачання та водовідведення є високий відсоток застарілості та зношеності основних засобів. Термінової заміни потребують 8 км водопроводів. Із загальної протяжності водопровідних та каналізаційних мереж аварійні становлять відповідно 41 та 38 відсотків. Часта аварійність мереж призводить до вторинного забруднення води і, як наслідок, погіршення її якості. Зі 119 відібраних проб питної води з шахтних криниць у      80 пробах (67%) виявлено підвищений вміст нітратів, направлено відповідні приписи. Що свідчить про потребу будівництва водогонів, котрі повинні водопостачатись із свердловин глибиною понад 100 метрів (де водоносний горизонт не забруднений нітратами). Дослідження якості питної води показали: централізоване водопостачання – за хімпоказниками 20% незадовільних; децентралізоване водопостачання: локальні свердловини – за бакпоказниками 27% незадовільних, за хімічними – 72% незадовільних; криниці – за бакпоказниками 78% незадовільних, на санхімпоказники – 67% незадовільних. Результати досліджень свідчать про те, що половина води, яку споживає населення Луцького району з локальних свердловин  та шахтних криниць, не відповідає вимогам державного стандарту по якості  на відміну від води централізованого водопостачання (централізованим водопостачанням забезпечено 56% населення району), де відсоток нестандартних проб за бактеріологічними показниками складає 1,14%. Причина - на водогонах з визначеним балансоутримувачем проведення  дезинфекції водозабірних та водопровідних споруд здійснюється постійно. Потребує остаточного вирішення питання балансової приналежності водогонів.

Відповідно до листа Мінжитлокомунгоспу України від 03.09.2010 № 7/14-9737 щодо приведення регіональних програм  реформування і розвитку житлово-комунального господарства у відповідність до вимог Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального  господарства на  2009-2014 роки та наданих міністерством рекомендацій, для формування  обласної програми,  яка б відповідала вимогам Загальнодержавної програми, розроблено „Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства Луцького району на період до 2014 року” (затверджено рішенням сесії районної ради від   14.06.2011 № 7/10). В плані першочергових завдань Програми („Технічне переоснащення житлово-комунального господарства”) передбачено заходи з реконструкції централізованих систем водопостачання і водовідведення, каналізаційно-очисних споруд, каналізаційно-насосних станцій з використанням енергоощадного обладнання та технологій з визначенням виконавців, обсягів та джерел фінансування з розподілом за роками до 2014 року. Зокрема – заплановано здійснення таких заходів: реконструкція централізованих систем водопостачання і водовідведення сіл Маяки, Липини, Гірка Полонка; будівництво водогону по вулицях Шевченка, Мічуріна, Шкільній смт Рокині; будівництво запасного напірного колектора каналізаційно-насосної станції смт Рокині; капітальний ремонт каналізаційно-насосної станції с. Підгайці, водонапірної башти с. Крупа; реконструкція артсвердловин сіл Струмівка та Липини; реконструкція каналізаційних очисних споруд смт Торчин; завершення будівництва І та ІІ черги очисних споруд с.Маяки (станція біологічної очистки води ліквідована, обладнання демонтоване, очисні споруди працюють в режимі полів наземної фільтрації, які знаходяться у незадовільному стані). Завершено будівництво станції знезалізнення питної води в с. Брище та капітального ремонту станції біологічної очистки води в смт Рокині. Збудовано станцію знезалізнення питної води в с.Гірка Полонка. В поточному 2013 році заплановано будівництво станції знезалізнення в с.Полонка.

На території району знаходиться 6 об'єктів централізованого водовідведення.

1. Очисні споруди с. Липини (1970 р.) – складаються з самотічного колектора довжиною 3км та полів наземної фільтрації (2 карти). Балансоутримувач – Липинське ВУЖКГ. Обслуговується населення, школа, дошкільний заклад та підприємство „Олдем” в с.Липини. Проектна потужність – 200 м куб/доб. Капітальні ремонти не проводяться, поточні – в міру необхідності. Проблемних питань немає.

2. Очисні споруди смт Рокині (1980 р.) – поля наземної фільтрації, каналізаційно-насосної станції, самотічний колектор (3 км), напірний колектор        (1 км). Складаються із приймального колодязя, двох аеротенків, чотирьох біоставків, котрі не функціонують, а виконують роль полів наземної фільтрації. Два з чотирьох біоставків пустують у зв'язку з невеликим об'ємом стічних вод. Крім того, в склад входили адміністративні приміщення, трансформаторна для електропостачання аеротенків, хлораторна, мулові площадки. Фактично об'єкт проектувався як очисні споруди повної біологічної очистки зі скидом в р. Стир. Стічні води в річку не скидались за час їх експлуатації. Проектна потужність – 300 м куб/доб, фактична – до 100 м куб/доб. Лабораторія відсутня, обслуговується населення селища, школа, дошкільний заклад, амбулаторія. Капітальний ремонт не проводився, постійно проводяться поточні ремонти – з метою збереження очисних споруд.  Балансоутримувач – Рокинівське ВУЖКГ. Проблемне питання – відсутність коштів на їх реконструкцію.

3. Очисні споруди с. Маяки (1980 р.) – поля наземної фільтрації, каналізаційно-насосної станції, самотічний колектор (3 км), напірний колектор (до 1 км). В склад входить: приймальний колодязь, два аеротенки (не функціонують, виконують роль полів наземної фільтрації), три біоставки, які виконують роль полів наземної фільтрації, два з них не заповнені у зв'язку з невеликим об'ємом стічних вод. Балансоутримувач – Маяківське ВУЖКГ. Проектувались та будувались для проектованого овочевого заводу (будівництво котрого не розпочиналось). Крім цього, в комплекс входили адміністративні приміщення, трансформаторна для електропостачання аеротенків, хлораторна, мулові площадки. Фактично проектувались як очисні споруди повної біологічної очистки зі скидом в р. Стир. Стічні води в річку не скидались. Проектна потужність – 250 м куб/доб, фактична – 30-40 м куб/доб. Лабораторія відсутня, обслуговують населення села, школу, дошкільний заклад, школу-інтернат. Капітальний ремонт не проводився, лише поточні – для збереження очисних споруд. Розроблено проектну документацію на реконструкцію каналізаційно-насосної станції, яку погоджено обласною санепідемстанцією. Кошторисна вартість – 476,00 тис.грн., будівельно-монтажні роботи – 300,00 тис.грн., вартість проекту – 45,00 тис.грн. Будівництво не ведеться. Освоєно: 2007р. – часткова заміна колектора - 150,00 тис.грн, 2008р. – ремонт каналізаційно-насосної станції (заміна вікон, дверей, даху) – 100,00 тис.грн. Проблемне питання – відсутність коштів. На реконструкцію каналізаційно-насосної станції та будівництво очисних споруд необхідні кошти в сумі  1,5 млн.грн.

4. Очисні споруди смт Торчин – поля наземної фільтрації. Склад: самотічний колектор (3 км), каналізаційно-насосна станція, напірний колектор (200 м), поля наземної фільтрації (в заплаві р. Серна). Обслуговують: населення, школу, дошкільний заклад, лікарню. Лабораторія відсутня. Балансоутримувач – Торчинське ВУЖКГ. Проектна потужність – 50 м куб/доб, фактична – 20 м куб/доб. Проблемне питання: поля фільтрації зруйновані, знаходяться в прибережній захисній смузі р. Серна. Починаючи з 2004 року, здійснювалось будівництво Торчинських очисних споруд типу „Біоплато”, проектна потужність – 200 м куб/доб. З 2004 року освоєно 994,00 тис.грн. Будівництво не завершене. Вирішення даного питання можливе за умови дольової участі в будівництві      ВАТ „Волиньхолдінг”.

5. Очисні споруди с. Боратин – колишні очисні споруди дріжджового цеху. Складаються із каналізаційно-насосної станції, що знаходиться на території колишнього дріжджового цеху, котрий викуплений ВАТ „Волиньфармпостач” для реконструкції існуючих зношених приміщень під складські та офісні для підприємства; самотічний колектор (до 1 км), напірний колектор (3 км). Скидаються на поля наземної фільтрації, які складаються з 8 карт. Фактично заповнені 2, інші 6 – не заповнені. Проектна потужність – 800 м куб/доб, фактична – 15-20 м куб/доб. Обвалування карт полів фільтрації потребує ремонту (шибера, розподільні лотки). Інші об'єкти – мають локальні очисні споруди (поля підземної фільтрації для шкіл, дошкільних закладів); водонепроникні відстійники (вигрібні ями до 30 м куб) для ковбасних цехів.

6. Очисні споруди ВАТ „Волиньхолдінг” смт. Торчин, вул. І.Франка,4 – це блоки типу „Флоквід-25”, приймальний колодязь, резервуар-накопичувач. Очисні споруди обслуговують виключно підприємство „Торчин-продукт” (1996р.). Проектна потужність – 75 м куб/доб, фактична – 80-90 м куб/доб. Довжина каналізаційної мережі – 500,00 м. Функціонує своя лабораторія. Місце скиду стічних вод – згідно проекту в р. Серна. Фактично з 2009 року стічні води в річку не скидаються, утилізуються власним асенізаційним транспортом на очисні споруди м. Луцька згідно угоди з КП „Луцькводоканал” від 06.07.2009 № 1985. Капітальний ремонт не проводився, лише поточні.

3. Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є покращення забезпечення населення району питною водою гарантованої нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання; реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров'я населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації в районі; охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

Мета Програми полягає у здійсненні державної політики з реформування житлово-комунального господарства, підвищення ефективності і надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

Основними завдання Програми є:

- задоволення потреб споживачів у житлово-комунальних послугах належного рівня та якості за економічно обґрунтованими цінами і тарифами;

- зниження техногенного впливу на навколишнє природне середовище;

- стимулювання економного і раціонального використання ресурсів, насамперед енергоносіїв.

Для досягнення цієї мети необхідне вирішення завдань щодо попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання і водовідведення за рахунок реалізації водоохоронних, технічних, санітарних заходів, удосконалення технологій підготовки води на водоочисних станціях, забезпечення відомчого лабораторного контролю за якістю питної води, розвитку систем забору, транспортування питної води та водовідведення.

4. Напрями та заходи виконання Програми

Основними напрямами виконання Програми є:

- технічне переоснащення житлово-комунального господарства району та приведення у відповідність із сучасними стандартами та нормами наявного обладнання;

- залучення коштів з бюджетів усіх рівнів, а також житлово-комунальних підприємств на виконання робіт, передбачених проектною документацією;

- розвиток і реконструкція централізованих систем водо-, теплопостачання та водовідведення в сільських населених пунктах району;

- забезпечення належного обліку енергетичних і матеріальних ресурсів на підприємствах житлово-комунального господарства, встановлення будинкових засобів обліку споживання води, надання допомоги малозабезпеченим громадянам в установленні квартирних лічильників;

- впровадження енергозберігаючих технологій і обладнання, для скорочення питомих витрат енергетичних і матеріальних ресурсів;

- охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання.

Науково-технічне забезпечення виконання Програми передбачає:

- впровадження новітніх технологій і обладнання, спрямованих на технічне переоснащення підприємств житлово-комунального господарства та скорочення питомих витрат енергетичних і матеріальних ресурсів при наданні послуг з водопостачання та водовідведення;

- забезпечення виконання заходів стимулювання економного використання споживачами питної води і теплової енергії;

- забезпечення підприємств питного водопостачання та водовідведення ресурсо- та енергозберігаючими технологіями підготовки питної води та очищення стічних вод і відповідним обладнанням та приладами контролю.

Охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання включає:

- реконструкція систем водовідведення в селищах міського типу району та їх будівництво у сільських населених пунктах, покращення стану зон санітарної охорони джерел водопостачання;

- благоустрій водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об'єктів;

- захист джерел питного водопостачання від шкідливого впливу тваринницьких підприємств та інших сільськогосподарських об'єктів, що створюють загрозу забруднення вод;

- розчищення русел та укріплення берегів річок;

- державний моніторинг стану водних об'єктів.

Розвиток і реконструкція систем питного водопостачання та водовідведення передбачає:

- будівництво та реконструкцію водопровідних споруд;

- реконструкцію систем водопостачання житлових будинків;

- встановлення водоочисних станцій;

- запобігання аваріям на підприємствах питного водопостачання та водовідведення;

- створення відомчого лабораторного контролю.

Встановлення водоочисних станцій проводитиметься на основі нових сучасних технологій підготовки питної води, яка передбачає противірусний захист.

Завдання Програми можуть бути виконані за умови реалізації взаємопов'язаних заходів інших програм, зокрема Загальнодержавної програми розвитку водного господарства, Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства та інших. Напрями діяльності та заходи районної цільової програми  „Питна вода 2013-2015” відображені в додатку 2.

5. Організаційне забезпечення виконання Програми та контроль

Виконання заходів Програми передбачає спільну діяльність органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, підприємств житлово-комунального господарства району.

Положення і завдання зазначеної програми враховують положення державної та обласної програм реформування житлового господарства, розвитку     водопровідно-каналізаційного господарства, комунальної теплоенергетики, збирання та знешкодження побутових відходів, енергозбереження, оснащення наявного житлового фонду засобами обліку.

Безперебійне питне водопостачання та водовідведення забезпечується на основі єдиного управління, впровадження новітніх технологій, освоєння капіталовкладень, стабілізації економічного становища підприємств питного водопостачання та водовідведення, зниження витрат матеріальних та енергетичних ресурсів.

Контроль за виконанням Програми покладається на відділ розвитку інфраструктури, житлово-комунального господарства, будівництва та з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації.

Відділ розвитку інфраструктури, житлово-комунального господарства, будівництва та з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації щорічно до 01 березня інформує районну раду  про виконання заходів і завдань щодо реалізації Програми.

У разі необхідності внесення змін на протязі терміну виконання Програми, відповідальний виконавець готує уточнення показників та заходів і виносить їх на розгляд сесії районної ради.

6. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок:

- коштів Державного бюджету України;

- коштів районного, селищних та сільських бюджетів (з урахуванням заходів, які фінансуються у рамках державних, регіональних та галузевих програм і проектів, що реалізуються);

- коштів підприємств питного водопостачання та водовідведення відповідно до програм їх розвитку, затверджених органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом;

- залучення приватного капіталу шляхом приватизації, передачі об'єктів житлово-комунального господарства в управління, оренду, концесію відповідно до діючого законодавства;

- залучення кредитів комерційних банків;

- інших джерел надходження, у тому числі зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків тощо.

Реконструкція і будівництво системи питного водопостачання та водовідведення здійснюється за рахунок субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві у разі їх передбачення в Державному бюджеті України на відповідний рік, а також коштів місцевих бюджетів та підприємств на умовах співфінансування.

Головними розпорядниками бюджетних коштів з виконання заходів Програми є сільські, селищні ради.

7. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

- підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питного водопостачання та водовідведення;

- населення району, підприємства, установи та організації питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання;

- поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо забезпечення питною водою та зниження на цій основі захворюваності населення;

- охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання;

- впровадження на підприємствах питного водопостачання та водовідведення сучасних технологій, матеріалів, реагентів, обладнання тощо;

- підвищення ефективності функціонування підприємств питного водопостачання та водовідведення;

- зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі питного водопостачання та водовідведення;

- надійність роботи інженерно-комунальних систем, життєзабезпечення, комфортність і безпеку умов проживання громадян;

- ліквідацію критичного рівня зносу основних фондів;

- скорочення нераціонального використання енергетичних ресурсів;

- приведення рівня тарифів до оптимальних економічно обґрунтованих.