КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛУЦЬКЕ»

Волинська обл., Луцький р-н, с Великий Омеляник, вул. Володимирська 5

код ЄДРПОУ 36716814,  ІПН 367168103085   № свід. 100325600

р/р 26007086229000  МФО 380764,

ПАТ КБ «Надра»

Тел. 0950504686 ,  0664021554

від 09.01.2013 № 02-01/13			                  Голові Луцької районної ради

Волошенюку І.В.

ЗВІТ

про роботу комунального підприємства «Луцьке»

та виконання програми його підтримки за 2011-2012 роки

Комунальне підприємство «Луцьке» створене і працює з метою забезпечення економічних т інших інтересів територіальної громади Луцького району та інших осіб на принципах діючого законодавства.

Предметом діяльності підприємства є:

- Забезпечення ефективної експлуатації , утримання  і обслуговування адміністративного будинку з гаражами, забезпечення роботи електропостачання, системи опалення, водопостачання і каналізації, належного санітарно-гігієнічного стану приміщень, кабінетів, місць загального користування.

З даного питання зроблено слідуюче:

  - проведений ремонт, технічне обслуговування та очищення системи опалення адміністративної будівлі;

  - замінено вікна   в актовому залі та Управлінні агропромислового розвитку на енергозберігаючі ;

  - виготовлено технічні паспорти та отримано свідоцтва на право власності на адміністративний будинок та гараж ;

-    з питань надзвичайних ситуацій виготовлено технічні паспорти на протирадіаційні

укриття №1, №2;

  - проведений ремонт асфальтного покриття прилеглої території;

  - встановлено кондиціонери в актовому залі;

  - замінено електричну проводку в кабінетах районної ради;

  - проведено поточний ремонт стіни   в актовому залі;

  - придбано оцинкований контейнер для сміття;

  - виготовлено проектно-кошторисну документацію на перекриття даху адміністративної будівлі.

- Проведення господарської діяльності , надання послуг органам місцевого самоврядування.

На виконання даної програми комунальним підприємством в травні 2011 року отримано ліцензію, пов’язану із створенням об’єктів  архітектури згідно додатку до ліцензії АВ №550376.

КП «Луцьке» в 2011 році виступало підрядником перед замовником - відділом освіти

Луцької РДА,  в будівництві водопостачання та водовідведення в Буянівській, Усичівській та Білостоцькій загальноосвітніх школах, проведено монтаж обладнання, водопостачання, каналізацію вбиральні в Коршівській загальноосвітній школі.

Комунальним підприємством  здійснювався технічний нагляд за виконанням робіт товариством з обмеженою відповідальністю «Енергозберігаючі технології 2010» по ремонту, технічному обслуговуванні та очищенні систем опалення у Торчинській,  Романівській, Радомишльській,  Промінській загальноосвітній школах.

За дорученням голови Луцької районної ради замовлялась та здійснювався технічний нагляд за виготовленням проектно- кошторисної документації на будівництво котелень навчально-виховного комплексу та дитячого садочка у селищі Рокині.

Отримано з місцевого бюджету 88780 (Вісімдесят вісім тисяч сімсот вісімдесят) грн. для закупівлі навігаційно-геодезичних приладів, які передані в оренду КП «Архітектурно-проектне бюро» для здійснення господарської діяльності.

На майбутнє щодо ефективності роботи комунального підприємства та виконання програми його підтримки необхідно:

- Перекрити дах адміністративної будівлі.

- Виконати роботи по поточному ремонту зовнішніх стін адмінбудівлі.

- Встановити в адміністративному приміщенні пожежну сигналізацію.

- Перекрити дах гаражів.

- Замінити двері в гаражах.

- Виконати роботи по поточному ремонту службових кабінетів, технічних приміщень.

- Замінити вікна на енергозберігаючі.

- Виконати роботи по благоустрою території (облаштувати газони, квітники, насадити декоративні дерева).

9. Забезпечити охорону приміщення адміністративної будівлі, гаражів і території.

Директор КП «Луцьке»                                                              М.А.Величко

Стан фінансової діяльності КП «Луцьке» за 2011, 2012 роки

| Перераховано за надання послуг | 2011 рік | 2012 рік |
| --- | --- | --- |
| 1. ПАТ Волиньгаз | 117793,00 | 151427,00 |
| 2. ПАТ Волиньобленерго | 69196,00 | 81155,00 |
| 3. КП Луцькводоканал | 8837,00 | 12706,00 |
| 4. СТ «Арсенал» (охорона) | 76800,00 | 102000,00 |
| 5.Луцькспецкомунтранс | 5458,00 | 9817,00 |
| 6. ТзОВ «Комфорт» | 27122,00 | 27310,00 |
| 7. АТ «Нова лінія» | 6606,00 | 4880,00 |
| 8. Поступило орендної плати | 51690,00 | 55682,00 |
| 9. Сплач. 50% до місцевого бюджету (Заборольська с/р) | 25845,00 | 27841,00 |
| Поступили кошти з бюджету: |  |  |
| Квітень 2011р.( кошторис Нагурний) | 33000,00 |  |
| Липень 2011р. (архіт, проект.бюро) | 88780,00 |  |
| Жовтень 2011 р.(водопостачання шкіл) | 30615,00 |  |
| Грудень 2011р. (Будконтракт вікна) | 14530,00 |  |
| Всього: | 166925,00 |  |
| Січень 2012р. (Енергозберігаючі технол.) |  | 35994,00 |
| Січень 2012р ( БТІ) |  | 4000,00 |
| Липень 2012 (Кондиціонери) |  | 25086,00 |
| Всього: |  | 65080,00 |
| Разом за 2011-2012р. – 232005,00 |  |  |

На кінець 2011 та 2012 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня; податки, внески та обов»язкові платежі перераховано повністю.

Директор КП «Луцьке»                                                Величко М.А.

Головний бухгалтер                                                      Таталова М.П.